03 – Modelo do Domínio

1. Objetivo

Este documento define o modelo conceitual do Projeto CCP.

Seu objetivo é representar os principais elementos existentes no processo produtivo da empresa, bem como os relacionamentos entre eles.

Este modelo servirá como base para definição das regras de negócio, banco de dados, API e interfaces do sistema.

2. Conceito

O CCP foi concebido para acompanhar a fabricação de equipamentos industriais.

Após análise dos processos da empresa, definiu-se que a menor unidade de gerenciamento será o Componente.

Todo o sistema será estruturado ao redor desta entidade.

3. Hierarquia do Sistema

A estrutura principal do domínio será composta pelos seguintes níveis:

Cliente

│

└── Equipamentos

│

└── Componentes

│

├── IDs

│       │

│       └── Desenhos

│

├── Fluxo

├── Etapa Atual

├── Pendências

└── Histórico

Cada nível possui responsabilidades específicas dentro do sistema.

4. Entidades do Domínio

4.1 Cliente

Representa a empresa que adquiriu um ou mais equipamentos.

Responsabilidades

- Agrupar equipamentos.

- Facilitar pesquisas.

- Organizar o histórico de produção.

Relacionamentos

Um cliente pode possuir vários equipamentos.

4.2 Equipamento

Representa o produto vendido ao cliente.

É composto por diversos componentes que serão fabricados durante o processo produtivo.

Responsabilidades

- Agrupar componentes.

- Exibir andamento geral.

- Apresentar percentual de conclusão.

- Consolidar pendências dos componentes.

- Centralizar informações do projeto.

Relacionamentos

Um equipamento pertence a um cliente.

Um equipamento possui vários componentes.

4.3 Componente

Representa a unidade principal de acompanhamento do sistema.

Todo controle operacional será realizado neste nível.

Cada componente possui um fluxo próprio de fabricação, podendo percorrer etapas diferentes conforme sua necessidade.

Informações principais

- Nome

- Equipamento

- Cliente

- Prioridade

- Fluxo

- Etapa atual

- Percentual de conclusão

- Responsável PCP

- Data prevista

- Pendências

- Histórico

Relacionamentos

Um componente pertence a um equipamento.

Um componente possui uma ou mais IDs.

Um componente possui um fluxo de fabricação.

Um componente possui histórico.

Um componente pode possuir pendências.

4.4 ID

Representa um agrupador técnico de desenhos pertencentes ao componente.

As IDs são utilizadas principalmente pela Engenharia e pelo PCP para organizar a documentação do projeto.

O sistema armazenará essas informações para consulta e rastreabilidade, porém a gestão operacional permanecerá centrada no componente.

Informações

- Número da ID

- OP

- RV

- Local

- Relação de desenhos

Relacionamentos

Uma ID pertence a um único componente.

Uma ID pode possuir diversos desenhos.

4.5 Desenho

Representa um desenho técnico individual.

Cada desenho descreve uma ou mais peças utilizadas na fabricação.

Informações

- Código do desenho

- Descrição

- Quantidade

- Revisão

O CCP utilizará os desenhos principalmente como documentação técnica vinculada às IDs.

4.6 Fluxo

Representa a sequência de fabricação de um componente.

Cada componente possuirá exatamente um fluxo ativo.

O fluxo poderá ser criado a partir de um modelo previamente salvo ou personalizado para situações específicas.

Características

- Sequencial

- Configurável

- Editável

- Reutilizável

4.7 Modelo de Fluxo

Representa um fluxo padrão reutilizável.

Seu objetivo é evitar configurações repetitivas para componentes semelhantes.

Exemplos:

- Estrutura

- Passarela

- Plataforma

- Escada

- Componente Comprado

- Componente Usinado

Durante o cadastro de um componente, um modelo poderá ser selecionado para criar automaticamente seu fluxo de fabricação.

4.8 Etapa

Representa uma fase específica do fluxo produtivo.

Exemplos:

- Engenharia

- Listagem

- Aguardando Material

- Material Completo

- Programação CNC

- Corte

- Caldeiraria

- Pintura

- Montagem

- Qualidade

- Expedição

As etapas poderão ser removidas do fluxo quando não forem aplicáveis ao componente.

4.9 Pendência

Representa qualquer situação que impeça ou atrase o avanço de um componente.

Exemplos:

- Falta de material.

- Alteração de projeto.

- Aguardando fornecedor.

- Problema de fabricação.

- Retrabalho.

- Aguardando definição do cliente.

Cada pendência deverá possuir histórico e data de registro.

4.10 Histórico

Registra cronologicamente todos os acontecimentos relevantes relacionados ao componente.

Exemplos:

- Mudança de etapa.

- Alteração de prioridade.

- Inclusão de pendência.

- Remoção de pendência.

- Observações do PCP.

- Atualizações de andamento.

O histórico tem como objetivo garantir rastreabilidade completa da produção.

5. Relacionamentos Principais

Cliente

│

└── N Equipamentos

Equipamento

│

└── N Componentes

Componente

│

├── N IDs

├── 1 Fluxo

├── N Pendências

├── N Históricos

└── N Anexos

ID

│

└── N Desenhos

Fluxo

│

└── N Etapas

6. Princípios do Modelo

O modelo do domínio seguirá os seguintes princípios:

- O componente é a unidade central de acompanhamento.

- O sistema deve refletir o processo real da fábrica.

- Informações técnicas devem complementar a gestão, e não dificultá-la.

- O fluxo produtivo deve ser configurável.

- O histórico deve garantir rastreabilidade.

- A simplicidade operacional terá prioridade sobre a complexidade técnica.

- O sistema deverá minimizar cadastros manuais, aproveitando ao máximo as informações já existentes na documentação da engenharia.

7. Considerações

Este modelo representa a estrutura conceitual do CCP e não a implementação técnica do sistema.

Durante as próximas etapas do projeto, cada entidade será detalhada por meio das regras de negócio e, posteriormente, transformada em estruturas de banco de dados e funcionalidades da aplicação.